Papp Bence, Gabóczi Ádám, Nagy-Pál Olivér

Papp Bence: Az EK diagramok a hivatalos források szerint elkészültek, majd az elkészítés után feltöltésre kerültek a Trelloba! Annyi probléma merült fel, hogy a Creately weboldalon korlátozott számú formák miatt nem került teljesen befejezésre a második EK diagram, így csak a diagram vége nem tudott teljesen befejezésre kerülni! Erre a hétre a feladatom egy további EK diagram elkészítése, az utolsó diagram elkészítése után, következő héten az eddig elkészítettek MySQL-be történő bevitele.

Nagy-Pál Olivér: A weboldal oldalsáv hibájának elkerülése, a fő oldal kialakításának elrendezése más színvilággal, illetve az aloldal megtervezése formailag.

Gabóczi Ádám: Elkészítésre került a grafikus felület JavaFX-el! Ezután összekapcsolásra került az adatbázissal, létrehozásra került FXML fájl, ahol egy Controller fájlba elkészült az eljárás! Folyamatban van a grafikus felület elkészítése, ez CSS formázással történik!